# Planejamento de Sprints: Projeto Gossipy Watchman

Este documento estabelece o cronograma de desenvolvimento dividido em sprints para o projeto Gossipy Watchman. O objetivo é guiar a construção incremental de uma aplicação de portfólio de nível sênior utilizando FastAPI no backend e React no frontend.

Sprint 1: Fundação do Backend e Banco de Dados

Objetivo: Configurar a estrutura base do ecossistema, o banco de dados SQLite e os primeiros endpoints da API para garantir o fluxo inicial de dados.

- Estruturação do Projeto: Criação do diretório padrão seguindo boas práticas de arquitetura de software (app/core, `app/db`, `app/api`, `app/models`, `app/schemas`).

- Modelagem e Inicialização do Banco: Desenvolvimento do script de persistência via SQLite com a criação das tabelas relacionais base (people, `videos` e `appearances`).

- Instanciação da API: Configuração inicial do FastAPI, tratamento de CORS para comunicação local com o frontend e exposição de endpoint de verificação de integridade (/api/v1/health).

## Sprint 2: Core de Visão Computacional e Processamento Assíncrono

Objetivo: Implementar o pipeline de inteligência artificial e manipulação de vídeo operando estritamente em segundo plano (background tasks).

- Manipulação de Mídia: Integração com a biblioteca OpenCV para decodificação de arquivos de vídeo e implementação de amostragem inteligente (leitura de 1 frame por segundo).

- Extração de Embeddings: Integração com a biblioteca face_recognition para a localização exata de faces e computação dos vetores de características.

- Processamento em Segundo Plano: Desenvolvimento de workers assíncronos nativos para processar a mídia sem bloquear o loop principal de requisições da API.

- Lógica de Desduplicação: Construção do algoritmo de correspondência matemática para determinar se uma face detectada pertence a um registro existente ou a um novo perfil desconhecido.

## Sprint 3: Endpoints Avançados e API Completa

Objetivo: Desenvolver as regras de negócio e os endpoints RESTful que servirão de ponte entre o processamento pesado e a interface gráfica.

- Endpoint de Upload: Criação de rota para recepção de arquivos de mídia, salvamento físico em disco e disparo automático do job assíncrono.

- Gerenciamento de Fila e Status: Endpoints para consulta do estado atual dos vídeos (Pendente, Processando, Concluído, Erro).

- Endpoints do Histórico: Rotas para busca e listagem de pessoas catalogadas, edição de dados e recuperação de linhas do tempo individuais (timestamps).

## Sprint 4: Interface Frontend em React

Objetivo: Construir a camada de apresentação visual consumindo a API construída, finalizando a experiência do usuário.

- Setup do Frontend: Inicialização do projeto React moderno e configuração do cliente HTTP Axios com interceptadores base.

- Telas de Acesso e Controle: Implementação do fluxo visual de login e painel principal (dashboard) consolidando as métricas e estatísticas gerais geradas pelo sistema.

- Módulo de Operação: Desenvolvimento da tela de upload com feedback visual de progresso e galeria interativa para exibição de históricos e perfis faciais identificados.

## Sprint 5: Hardening de Segurança

Objetivo: Corrigir vulnerabilidades críticas e altas identificadas na auditoria de segurança pós-MVP, tornando a aplicação apta para demonstração pública e base para evolução rumo a produção.

• Path Traversal (CRÍTICO): Substituir construção de nome de arquivo baseada em input do usuário por UUID4 puro, eliminando completamente o vetor de directory traversal no endpoint de upload.

• Validação por Magic Bytes (CRÍTICO): Implementar verificação da assinatura binária real dos arquivos enviados (MP4: bytes 4-7 contêm "ftyp"; AVI: começa com "RIFF"), rejeitando arquivos maliciosos que apenas disfarçam a extensão.

• Limite de Tamanho de Upload (CRÍTICO): Configurar MAX_UPLOAD_SIZE em settings.py e rejeitar uploads acima do limite com HTTP 413 antes de qualquer escrita em disco.

• Autenticação JWT Real (ALTO): Substituir autenticação hardcode por JWT com expiração, endpoint POST /api/v1/auth/login, e proteção de todos os endpoints via Depends(get_current_user).

• Proteção do /faces (ALTO): Remover StaticFiles público e servir imagens de rostos via endpoint autenticado GET /api/v1/faces/{filename}.

• Security Headers (MÉDIO): Adicionar middleware com os cinco headers HTTP essenciais de segurança.

• Infraestrutura .env (MÉDIO): Migrar todos os segredos e configurações sensíveis para variáveis de ambiente via .env, com python-dotenv, mantendo fallbacks seguros para desenvolvimento.

• Swagger em produção (MÉDIO): Tornar /docs e /redoc desabilitáveis via configuração em settings.py.